**ATA SPRINT 2B**

Data: 05/04/2023 - 16:30 ~ 17:30

**Participantes presentes:**

* **Brian Guimarães Gomes**
* **Gabrielli Gallione Fogaça**
* **Guilherme dos Santos**
* **Yuri Oliveira da Silva**
* **Michael Henrique Teixeira Silva**

**Participantes ausentes:**

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Foi discutido que cada integrante faria seu Backlog individualmente a partir da Sprint2;
* Foi decidido que na semana 3 da SPRINT 2, o Guilherme será o Product Owner;
* Ficou decidido que os Scrum Masters não serão rotativos, ou seja, Yuri e Michael continuarão sendo os Scrum Masters do grupo;
* Reforçamos a parte de cada integrante na programação do site institucional que já tinhamos discutido na semana 2.

**Plano de Ação – Projeto Latech**

O que fazer Prazo de Entrega Responsável

Site Institucional - Login 06/abr Brian & Guilherme

Dashboard 9/abr Mariana & Yuri

Simulador 12/abr Michael

Script e Modelagem banco de dados 12/abr Gabrielli & Yuri

Home - Header e Sobre nós 12/abr Mariana

Home – Nosso Objetivo 12/abr Brian & Guilherme

Home - Solução 12/abr Michael & Yuri

Footer 12/abr Gabrielli

Backlog Individual 05/abr (individual)