**ATA SPRINT 2D**

Data: 05/04/2023 - 16:30 ~ 17:30

**Participantes presentes:**

* **Brian Guimarães Gomes**
* **Gabrielli Gallione Fogaça**
* **Guilherme dos Santos**
* **Yuri Oliveira da Silva**
* **Michael Henrique Teixeira Silva**

**Participantes ausentes:**

**Assuntos discutidos e principais decisões:**

* Foi discutido e definido o Backlog do grupo.
* Guilherme ficou responsável por adequar as discussões realizadas ao Backlog do grupo.
* Foi reforçado o uso do Trello.
* Realizamos alguns ajustes na tela inicial e simulador do site.
* Apresentação do resultado de seções do site, foram tiradas duvidas sobre o código.
* Criação da fórmula do analytics, que será utilizada no Arduino durante a sprint.
* Foi enviado um e-mail para o professor Eduardo com dúvidas sobre o projeto.
* Foi levantado a necessidade de iniciarmos a criação do PPT do projeto.

**Plano de Ação – Projeto Latech**

O que fazer Prazo de Entrega Responsável

Site Institucional – Cadastro 19/abr Brian & Guilherme

Site Institucional – Ajustes 19/abr Michael

Dashboard - CSS 19/abr Yuri & Mariana

PowerPoint 20/abr Mariana

Script e Modelagem banco de dados 19/abr Gabrielli

Ajustar documentação 19/abr Gabrielli

Backlog – ajustes finais 19/abr Guilherme

Criação do Analytics 19/abr Michael